## Slide 1: Fiche de suivi FASEP n°A92D
SENEGAL – Quartier bas carbone pour le quartier de la gare Petersen – Société SAS
Données Générales | 
Prestataire(s) nom et contact entreprise | Société SAS
Bénéficiaire local | Ville de Dakar
Date accord du comité | 
Montant du FASEP | 400 000 €
Montant total de la prestations (cofinancements) | 850 000 €
Court résumé du projet et de ses objectifs
L’objectif de cette prestation est d’élaborer une méthodologie de conception bas carbone pour le quartier de la gare Petersenà Dakar. Le quartier choisi pour ce FASEP se situe autour du stade.
Le projet consiste en la réalisation d’une étude de faisabilité menant à des termes de référence pour l’aménagement du quartier de la gare Petersen selon des principes bas carbone.
Rapporteur Fininter2 : Théophile CABANNES

## Slide 2: Fiche rapporteur (Fininter 2)
Contexte
La population de Dakar, capitale du Sénégal, est en plein essor et devrait atteindre 5 millions d’habitant en 2030 (contre 3,5 millions actuellement). Un tel développement urbain présente des défis environnementaux, sociaux et économiques.
Principales prestations
La prestation comprendra les tâches suivantes :
A. Initialisation de la mission;
C. Elaboration d’une vision partagée ;
D. Définition d’un plan guide
E. Plan d’action (modalités de mise en œuvre) ;
F. AMO pour le lancement des phases opérationnelles
Eléments budgétaires
Calendrier
La prestation sera réalisée sur une durée de 36 mois et commencera le 1 janvier 2021
Club de suivi
17 entreprises identifiées, dont Suez, Vinci et Carrefour.

## Slide 3: Données NATIXIS
Données administratives et financières | 
Date de signature de la convention Natixis | 11 Septembre 2020
Montant et date de paiement de l'acompte | 24 Décembre 2020 pour 100 000 euro
Montant et date du paiement intermédiaire | 
Montant et date du paiement final | 
Commentaires éventuels | 

## Slide 4: Suivi – Terme intermédiaire (SE)
 | Service économique de Dakar (28/10/2021)
Date de l'avis | 28/10/2021
Rapide Compte-rendu des réunions (club de suivi, réunion tripartite) | Lancement du projet le 20/01/2021 à Dakar
Observations (investissement de l'entreprise, intérêt manifesté par le bénéficiaire et des parties tierces…) | Entreprise impliquée, progresse bien et a de bonnes relations avec le bénéficiaire.
Perspectives actualisées de l'effet levier | N/A
Evolution des risques identifiés | Risque que le projet aval ne se concrétise pas avant plusieurs années.
Avis sur le versement intermédiaire | Favorable
Actions à mener pour favoriser la réussite du projet | Impliquer davantage la Banque mondiale.

## Slide 5: Suivi – Terme intermédiaire (SE)
Date de l'avis | 
Rapide Compte-rendu des réunions (club de suivi, réunion tripartite) | 
Observations (investissement de l'entreprise, intérêt manifesté par le bénéficiaire et des parties tierces…) | 
Perspectives actualisées de l'effet levier | 
Evolution des risques identifiés | 
Avis sur le versement intermédiaire | 
Actions à mener pour favoriser la réussite du projet | 

## Slide 6: Suivi – Terme final (SE)
 | Service économique (date et nom du rédacteur)
Date de l'avis | 
Rapide Compte-rendu des réunions (club de suivi, réunion tripartite) | 
Observations (investissement de l'entreprise, intérêt manifesté par le bénéficiaire et des parties tierces…) | 
Perspectives actualisées de l'effet levier | 
Evolution des risques identifiés | 
Avis sur le versement final | 
Actions à mener pour favoriser la réussite du projet | 

## Slide 7: Suivi post – FASEP (année N+1 – à réitérer tous les ans)
 | Service économique (date et nom du rédacteur)
Date de l'avis | 
Observations (investissement de l'entreprise, intérêt manifesté par le bénéficiaire et des parties tierces…) | 
Perspectives actualisées de l'effet levier: appels d’offres/contrats remportés par des entreprises françaises (montants) | 
Evolution des risques identifiés | 
Actions à mener pour multiplier les chances de retombées |